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UMOWA NR ……/2026
o wykonanie robót budowlano-remontowych
zawarta w dniu ……………………. 2026 r. w Orońsku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Orońsku
ul. Brandta 10, 26-505 Orońsko
NIP: 7991830001
reprezentowanym przez:
Annę Swędę – Kierownika
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………
z siedzibą ……………………………………………
NIP ……………………………
REGON ……………………………
reprezentowanym przez
…………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku. 
2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 
· Malowanie ścian wraz z naprawą ubytków i pęknięć – ok. 950 m². 
· Wykonanie sufitów podwieszanych – ok. 232 m². 
· Wykonanie wykładziny PCV typu Tarkett lub równoważnej – ok. 258 m². 
· Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED – 43 szt. 
· Wymiana drzwi wewnętrznych – 12 szt. 

§2
Termin realizacji
1. Rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu umowy i przekazaniu miejsca wykonywania robót. 
2. Termin zakończenia robót: 
do dnia ………………………
3. Za dzień zakończenia robót uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń lub po usunięciu wszystkich stwierdzonych wad. 

§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
2. Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: 
Netto
………………………………… zł
VAT
………………………………… zł
Brutto
………………………………… zł
(słownie)
……………………………………………………………………
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: 
· robociznę, 
· materiały, 
· transport, 
· sprzęt, 
· zabezpieczenie robót, 
· uporządkowanie terenu, 
· wywóz odpadów, 
· wszelkie podatki i opłaty. 

§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. wykonania robót zgodnie z: 
· obowiązującymi przepisami prawa, 
· Prawem budowlanym, 
· Polskimi Normami, 
· zasadami wiedzy technicznej. 
2. stosowania wyłącznie materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty; 
3. zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót; 
4. utrzymania porządku podczas wykonywania robót; 
5. usuwania odpadów na własny koszt; 
6. ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe z jego winy; 
7. przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ; 
8. współpracy z Zamawiającym w zakresie organizacji robót. 

§5
Organizacja robót
1. Roboty będą prowadzone w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania przychodni. 
2. Wykonawca zobowiązuje się ograniczyć do minimum utrudnienia dla pacjentów i personelu. 
3. Jeżeli Wykonawca zadeklarował wykonywanie robót po godzinach pracy przychodni lub w weekendy, zobowiązuje się realizować roboty zgodnie z tą deklaracją. 
4. Harmonogram prac będzie uzgadniany z Kierownikiem SPZOZ. 
5. Roboty szczególnie uciążliwe (hałas, wiercenie, kucie, pylenie) powinny być wykonywane w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

§6
Odbiór robót
1. Po zakończeniu robót Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru. 
2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. 
3. Z odbioru sporządza się protokół. 
4. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. 
5. Po usunięciu wad zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego. 

§7
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres: ………… miesięcy.
2. Termin gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane nieodpłatnie. 
4. Termin usunięcia wad: 
do 7 dni roboczych od zgłoszenia, chyba że Strony uzgodnią inny termin z uwagi na charakter usterki.

§8
Warunki płatności
1. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru końcowego. 
2. Termin płatności: 30 dni  od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za zwłokę w wykonaniu robót
0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki
b) za zwłokę w usunięciu wad
0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
10% wynagrodzenia brutto
2. Jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§10
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
· niepodjęcia robót przez Wykonawcę, 
· przerwania robót bez uzasadnionej przyczyny, 
· wykonywania robót niezgodnie z umową pomimo pisemnego wezwania, 
· utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji robót. 

§11
Zmiana umowy
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Dopuszcza się zmiany wynikające z:
· siły wyższej, 
· zmian przepisów prawa, 
· konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych uzasadnionych technicznie, 
· okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy. 

§12
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
Ze strony Zamawiającego
Anna Swęda
Kierownik SPZOZ w Orońsku
tel. 665 163 840
Ze strony Wykonawcy
……………………………………
tel. ……………………………

§13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy: 
· Kodeksu cywilnego, 
· ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
· innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia właściwy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 


……………………………….				…………………………………….
       Zamawiający						Wykonawca
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